Проблема

Нашей проблемой стало то, что студентам часто приходилось обращаться к старшекурсникам или адаптерам для того, чтобы узнать информацию о преподавателе или предмете, самой информацией обмениваются в чатах из-за чего информация терялась или была недостоверной.

Цель

(Внедрение веб-сайта для) улучшение условий обучения и «моральной» подготовки к парам студентов СПБПУ СПО. Улучшение системы обмена информацией о преподавателях и их предметах между студентами ИСПО.

Метод

Стратегия «франчайзинга» (Первыми людьми которых обучат станут адаптеры (студенты старших курсов, помогающие первокурсникам освоиться в колледже), которые впоследствии обучат студентов из своих групп необходимым навыкам обращения с программой + Обмен инф. между адаптерами)

Структура

Задачи

- Анализ и подготовка. Определение целей внедрения, анализ существующих бизнес-процессов, выбор ПО, которое соответствует задачам бизнеса, совместимо с другими системами и легко масштабируется.

- Анализ бизнес-процессов и выявление потребностей. Изучение деятельности компании-заказчика, выявление проблемных зон и определение возможностей для оптимизации.

- Визуализация данных. Создание интерактивных изображений и анимаций помогает представить полученные данные в более читабельном виде и превратить их из сложных таблиц в наглядные дашборды.

- Моделирование бизнес-процессов и систем. Разработка наглядных схем существующих и целевых процессов с использованием нотаций BPMN, UML, DFD и других.

- Создание технических руководств и инструкций. Технический писатель разрабатывает понятные и точные инструкции, руководства пользователя, справочники и руководства по обслуживанию.

- Проектирование архитектуры — разработка структуры системы, определение компонентов, их взаимосвязей и взаимодействий. Например, при создании онлайн-магазина архитектор определяет, как будет организована база данных, какие сервисы будут отвечать за обработку заказов и как система будет взаимодействовать с внешними платёжными системами.

- Разработка технического задания. В нём фиксируются функциональные возможности системы, требования к интеграции с другими IT-продуктами, уровень доступа сотрудников. Также указываются показатели, по которым будет оцениваться эффективность внедрения.

- Корректура и редактирование документации. Технический писатель проверяет тексты на наличие ошибок, несоответствий, обеспечивает единообразие и понятность изложения.

- Создание ПО

- Проектирование пользовательских интерфейсов, включая экраны, конкретные графические компоненты и отдельные страницы.

- Проверка созданных и изменённых графических компонентов на соответствие требованиям корпоративной идентичности.

- Тестирование ПО. Проверка работы системы на тестовых данных и на базовом функционале, настройка сетевой версии с распределением прав доступа между пользователями, сбор первой обратной связи от пользователей и согласование возможных доработок с поставщиком программы.

- Управление изменениями. Анализ влияния изменений на систему, оценка рисков и затрат, связанных с модификациями.

- Сопровождение проекта на всех этапах реализации. Например, описывает, что должна уметь новая CRM-система, проверяет, всё ли сделали правильно, собирает отзывы от команды и предлагает доработки.

- Обучение сотрудников. Обучение с применением инструкций и видео уроков, проведение тренингов от разработчиков, подготовка дополнительных инструкций при необходимости.

- Настройка и адаптация ПО. Настройка ПО под специфичные требования организации, загрузка данных из прочих систем, интеграция шаблонов документов и договоров, настройка отчётов.

- Рабочий запуск (внедрение в эксплуатацию). Переключение всех рабочих процессов на программу, финальная настройка и оптимизация, создание регламентов (при необходимости) об обязательном применении программы на рабочих местах.

- Сбор данных о пользователях. Специалист собирает информацию о поведении пользователей на сайтах с помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics, Yandex.Metrica и Adobe Analytics.

- Анализ ключевых метрик. Веб-аналитик исследует источники трафика, конверсию, отказы и время, проведённое пользователями на сайте.

- Контроль и оценка результатов. Периодический анализ (мониторинг) результатов работы в программе, контроль применения программы сотрудниками-пользователями, анализ и оценка эффективности.

Роли

- Заказчик: анализ и подготовка, оценка результатов, рабочий запуск (внедрение в эксплуатацию)

- Менеджер проекта: анализ и подготовка, контроль проекта, обучение сотрудников

- Разработчик: создание ПО, настройка и адаптация ПО,

- Тестировщик: тестирование ПО

- Архитектор: проектирование архитектуры, разработка технического задания

- Бизнес-аналитик (веб-аналитик, системный аналитик): анализ и подготовка, разработка технического задания, сопровождение проекта на всех этапах реализации; сбор данных о пользователях, анализ ключевых метрик, визуализация данных; управление изменениями, анализ бизнес-процессов и выявление потребностей, моделирование бизнес-процессов и систем

- Специалист по пользовательскому интерфейсу: проектирование пользовательских интерфейсов, проверка созданных и изменённых графических компонентов

- Технический писатель: создание технических руководств и инструкций, корректура и редактирование

Факторы риска

| Риск | Допустимость | Управление риском |
| --- | --- | --- |
| Проблемы установки | Приемлемый | Заказчиком является технический колледж в котором достаточно разных специалистов (преподавателей), которые смогут проконтролировать установку. |
| Возникновение новых требований | Приемлемый | Благодаря спиральной модели жц, мы сможем без проблем внедрять новые идеи на каждом промежуточном этапе. |
| Изменение окружающей среды | Не желательный | Организуем систему мониторинга за обновлением требований аппаратного обеспечения и организованное ведение, и хранение документации (чтобы при необходимости можно было быстро вернуть к исходному продукту не тратя лишнего времени), регулярно пересматривать и обновлять стратегии. |
| Недостатки при обработке данных | Не допустимый | Можно проводить периодические ревизии данных, контролировать ключевые параметры данных, вести журнал выявленных ошибок и их устранения. |
| Привлечение в разработку студентов | Приемлемый | Т.к. студентами будут люди со старших курсов специальностей привлекаемых к проекту, то их будет легче втянуть в процесс и обучить, также благодаря тому, что наша модель жизненного цикла имеет возможность принимать на каждом уровне развития сотрудников максимально совместимых с ней с каждым этапом студенты всё больше будут осведомлены в необходимых сферах. |
| Потеря в качестве конечного продукта (или увеличение стоимости проекта) | Не желательный | Провести тщательное моделирование существующих бизнес-процессов, активное взаимодействие с заказчиком для постановки наиболее чётких задач для каждого уровня развития проекта, ведение документации о всех происходящих процессах и изменениях в проекте. |

Вывод

Мы разработали генеральный план выполнения нашего проекта, в котором рассмотрели задачи необходимые нам для реализации проекта, выяснили и распределили какие задачи выполняет каждая выбранная нами роль и как они между собой взаимодействуют, учли и рассмотрели наиболее важные для нашего проекта факторы риска и выяснили, как ими управлять (как их решить), а также составили диаграмму Ганта, в которой примерно расписали сроки выполнения нашего проекта. Вся выбранная нами информация поможет нам создать нашу программу, которая поможет студентам легче влиться в процесс обучения и освоиться в новом учебном заведении.