Диаграмма Ганта

| Этапы | Кол-во дней | Дата начала | Дата окончания | Сентябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Февраль |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25 | 26 | 10 | 11 | 3 | 5 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 |
| Анализ предметной области | 2 | 25.09.2025 | 3.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование структуры организации | 2 | 26.09.2025 | 3.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моделирование бизнес-процессов | 1 | 10.11.2025 | 10.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ИТ-инфраструктуры | 1 | 11.11.2025 | 11.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание ТЗ | 2 | 03.12.2025 | 05.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение сотрудников | 4 | 05.12.2025 | 01.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка веб-сайта | 4 | 27.02.2026 | 05.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление методики тестирования | 2 | 26.02.2026 | 05.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование ПО | 2 | 28.02.2026 | 06.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление документации | 1 | 17.06.2026 | 17.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка и адаптация ПО | 3 | 12.08.26 | 14.08.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию | 1 | 15.08.26 | 15.08.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |